АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛАЧ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

« 12 » февраля 2019 г.                                                                                             № 55

г. Калач

Об разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения», руководствуясь Уставом городского поселения город Калач, администрация городского поселения город Калач

п о с т а н о в л я е т:

- Провести процедуру по актуализации Схемы теплоснабжения городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области.

- Утвердить график мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области согласно приложению 1.

- Утвердить форму уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области согласно приложению 2.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом издании «Вестник муниципальных правовых актов городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области gorod363.ru в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения город Калач А.В. Лисова.

Глава администрации городского

поселения город Калач                                                                    Т.В. Мирошникова

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения город Калач

от « 12 » февраля 2019 г. № 55

График

мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения | 15.02.2019 | Инженер по работе с информационными каналами КУ «Управление городского хозяйства» Михайлова О.Н. Начальник сектора по РГХ и УМС администрации городского поселения город Калач Крамарева И.С. |
| 2 | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации городского поселения город Калач gorod363.ru | 21.02.2019 | Инженер по работе с информационными каналами КУ «Управление городского хозяйства» Михайлова О.Н. Начальник сектора по РГХ и УМС администрации городского поселения город Калач Крамарева И.С. |
| 3 | Опубликование сведений о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения в официальном периодическом печатном издании «Вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского поселения город Калач gorod363.ru | 21.02.2019 | Инженер по работе с информационными каналами КУ «Управление городского хозяйства» Михайлова О.Н. Начальник сектора по РГХ и УМС администрации городского поселения город Калач Крамарева И.С. |
| 4 | Организация сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения | с 22.02.2019 по 14.03.2019 | Начальник сектора по РГХ и УМС администрации городского поселения город Калач Крамарева И.С. |
| 5 | Утверждение постановлением главы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области даты проведения публичных слушаний | 15.03.2019 | Начальник сектора по РГХ и УМС администрации городского поселения город Калач Крамарева И.С. |
| 6 | Размещение на официальном сайте администрации городского поселения город Калач gorod363.ru и опубликование в официальном периодическом печатном издании «Вестник» информации о проведении публичных слушаний | 15.03.2019 | Инженер по работе с информационными каналами КУ «Управление городского хозяйства» Михайлова О.Н. Начальник сектора по РГХ и УМС администрации городского поселения город Калач Крамарева И.С. |
| 7 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области | 25.03.2019 | Начальник сектора по РГХ и УМС администрации городского поселения город Калач Крамарева И.С. |
| 8 | Размещение на официальном сайте администрации городского поселения город Калач gorod363.ru и опубликование в официальном периодическом печатном издании «Вестник» протоколов и заключения о результатах проведенных публичных по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | 26.03.2019 | Инженер по работе с информационными каналами КУ «Управление городского хозяйства» Михайлова О.Н. Начальник сектора по РГХ и УМС администрации городского поселения город Калач Крамарева И.С. |
| 9 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний | 27.03.2019 | Глава администрации городского поселения город Калач Т.В. Мирошникова |
| 10 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области | 28.03.2019 | Глава администрации городского поселения город Калач Т.В. Мирошникова |
| 11 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме | 28.03.2019 | Инженер по работе с информационными каналами КУ «Управление городского хозяйства» Михайлова О.Н. |
| 12 | Размещение на официальном сайте администрации городского поселения город Калач gorod363.ru и опубликование в официальном периодическом печатном издании «Вестник» информации о размещении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Калач | 29.03.2019 | Инженер по работе с информационными каналами КУ «Управление городского хозяйства» Михайлова О.Н. Начальник сектора по РГХ и УМС администрации городского поселения город Калач Крамарева И.С. |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения город Калач

от « 12 » февраля 2019 г. № 55

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области

Администрация городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области уведомляет о начале разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области от «___»______________2019 г. № ____.

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения город Калач, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации.

Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области по адресу:

397600, Воронежская область, г. Калач, пл. Ленина, 6;

телефон (факс): 8 (47363) 22-1-68;

электронная почта: kalachg.kalach@govvrn.ru.

Ответственное лицо – Крамарева Инна Сергеевна.