|  |
| --- |
| **АМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛАЧ**  **КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С ТА Н О В Л Е Н И Е** «26» марта 2012г. № 62 |
|  |

О муниципальной целевой программе «Благоустройство и озеленение территории парков и скверов городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2013 годы»

В целях повышения благоустроенности территории городского поселения город Калач, создания комфортных условий отдыха граждан, администрация городского поселения город Калач **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство и озеленение территории парков и скверов городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2013 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации городского  поселения город Калач | Т.В. Мирошникова |

Приложение

к постановлению

администрации городского поселения город Калач

от «26» марта 2012 год № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

« БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПАРКОВ И СКВЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛАЧ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 –2013 ГОДЫ»

**ПАСПОРТ**

муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение парков и скверов на территории городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2013 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение парков и скверов на территории городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012 –2013 годы» |
| Нормативный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа | Распоряжение главы администрации городского поселения город Калач от 22 марта 2012 г. N 34 «О разработке муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение парков и скверов городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2013 годы» |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения город Калач |
| Заказчик-координатор программы | Администрация городского поселения город Калач |
| Основные разработчики  программы | Администрация городского поселения город Калач |
| Цели и задачи программы | Цель программы:  -Обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий общего пользования городского поселения город Калач;  Основные задачи:  -формирование на территории городского поселения город Калач среды для улучшения отдыха граждан;  -развитие благоустройства территории поселения;  -придание городу привлекательности;  -оздоровление экологической ситуации. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012-2013 годы |
| Объемы и источники  финансирования | Средства областного и местного бюджетов.  Общий объем финансирования программы составляет 18570,0 тыс. рублей, в т.ч.  -средства бюджета Воронежской области – 15000,0 тыс. руб.;  -средства бюджета городского поселения город Калач- 2720,0 тыс. руб.;  -другие источники –850,0 тыс. руб. |
| Механизм и организация контроля за исполнением Программы | Исполнение и контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация городского поселения город Калач, которая организует проведение в установленном порядке процедуры размещения муниципального заказа согласно Федеральному закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Ожидаемые результаты  реализации программы | Программа позволит:  -увеличить количество благоустроенных зон рекреации для населения;  - улучшить условия отдыха жителей города Калач;  - повысить качество содержания озелененных территорий общего пользования;  -увеличить площади цветников и газонов;  - улучшить экологическое состояние природной городской среды. |

1. **Содержание проблемы и необходимость разработки Программы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 16 п.п.20, 25), к полномочиям органов местного самоуправления относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, организация обустройства мест массового отдыха населения.

Благоустройство и озеленение города – важнейшая составная часть в городском хозяйстве. Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них – благоустройство и озеленение парков, скверов.

Проведенная инвентаризация озелененных территорий общего пользования еще раз показала на необходимость принятия новых решений и механизмов в сфере сохранения и развития объектов городского озеленения, а также существенного увеличения финансирования и координации усилий администрации городского поселения в решении этой проблемы.

Необходимость разработки Программы вызвана неблагоприятной ситуацией, связанной с состоянием озелененных территорий общего пользования.

Все это требует планомерных и радикальных шагов на пути сохранения, восстановления парков, скверов.

При благоустройстве и озеленении парков, скверов и иных зеленых зон общего пользования необходим комплексный подход к улучшению и совершенствованию общественно-значимых мест города.

С 2007 года осуществляется реализация проекта «Реконструкция и благоустройство центральной части города Калач и набережной реки Толучеевка». В 2009 году завершены работы по расчистке русла реки Толучеевка, которая проходит через городской парк. Оформлен центральный вход в городской парк, высажены саженцы, завезен грунт, сделаны дорожки, высажены деревья и кустарники, установлены урны, скамейки и лавочки.

Для дальнейшего решения вопроса по завершению благоустройства парка необходимы работы по строительству фонтана, устройству аттракционов, пирса, детских игровых площадок, ограждения и др. Ориентировочная стоимость выполнения требуемых работ 15,0 млн. рублей.

Кроме того, предусматривается поэтапное благоустройство существующих парков и скверов, разбивка парковой зоны «Сторожевой» в конце улиц Пионерская, Мичурина, Декабристов.

Программой предусмотрено выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению следующих парков, скверов и иных зеленых зон общего пользования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Общая площадь, кв м | Год ввода |
| 1 | Городской парк | пл. Ленина | 15000 | 1923 |
| 2 | Парк Победы Вов (аллея Героев) | пл. Ленина | 8000 | 1992 |
| 3 | Парк | ул. Спортивная | 9000 | 1960 |
| 4 | Сквер («Октябрь») | ул. Советская | 2400 | 1959 |
| 5 | Сквер | ул. Селянская | 14000 | 1965 |
| 6 | Сквер | ул. Широкая | 10000 | 1957 |
| 7 | Парковая зона «Сторожевой» |  | 10000 | - |
|  | Итого: |  | 68400 |  |

1. Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия Программы

**Основные действующие нормативно-правовые акты, регулирующие действие Программы:**

**-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;**

**-Закон Воронежской области от 10.10.2009 г. № 83-ФЗ «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Воронежской области»;**

**-Устав городского поселения город Калач;**

**-Стратегия социально-экономического развития городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на период до 2020 года»;**

**-Правила благоустройства территории городского поселения город Калач, утвержденные решением Совета народных депутатов городского поселения город – Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области от 15.08.2008 г. № 27( с изменениями, внесенными решением Совета народных депутатов городского поселения город Калач от 28.07.2009 г. № 93;**

**-Правила землепользования и застройки городского поселения город Калач;**

**-Генеральный план городского поселения город Калач.**

**3. Цели, задачи и сроки реализации программы**

Целью Программы является обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий общего пользования городского поселения город Калач.

Основными задачами Программы являются:

-Формирование на территории городского поселения город Калач среды для улучшения отдыха граждан;

-развитие благоустройства территории поселения;

-придание городу привлекательности;

-оздоровление экологической ситуации.

Кроме того, реализация программы будет способствовать формированию эстетического и экологического мировоззрения у населения.

Реализация мероприятий программы рассчитана на два года.

**4. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации программы | Всего объем финансирования, тыс. руб. | В том числе | | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Другие источники |
| 1 | Комплекс мероприятий по благоустройству городского парка | 2012 | 15250,0 | 15000,0 | - | 250,0 |
| 2 | Благоустройство парка Победы Вов (аллея Героев) | 2012 | 710,0 | - | 710,Ǿ | - |
| 3 | Формирование, межевание земельного участка для парковой зоны «Сторожевой», разработка проекта, подготовка почвы, посадка саженцев | 2012 | 110,0 | - | 10,0 | 100,0 |
| 4 | Определение балансодержателя конкретной озелененной территории общего пользования | 2012 | - | - | - | - |
| 5 | Комплекс мероприятий по проектированию, реконструкции и благоустройству парков и скверов, предусмотренных Программой | 2013 | 2500,2500,0 | - | 2000,0 | 500,0 |

**5. Механизм реализации программы**

Заказчиком по реализации Программы является администрация городского поселения город Калач.

Исполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1. **Система управления реализацией Программы**

**и контроль за ходом ее выполнения**

Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия Программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области на ближайший период.

Корректировка мероприятий Программы, в т.ч. целевых индикаторов и показателей, осуществляется администрацией городского поселения город Калач.

Контроль за выполнением мероприятий и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет администрация городского поселения город Калач.

**7. Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы «Благоустройство и озеленение парков и скверов на территории городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2013 годы» составит 18570,0 тыс. руб.

**Объемы и источники финансирования Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования показателя | Един. изм. | Итого | В т.ч. | |
| 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Объем финансирования | тыс. рублей | 18570,0 | 16070,0 | 2500,0 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | областной бюджет | тыс. рублей | 15000,0 | 15000,0 |  |
| 1.2 | Местный бюджет | тыс. рублей | 2720,0 | 720,0 | 2000,0 |
| 1.3 | Внебюджетные источники | тыс. рублей | 850,0 | 350,0 | 500,0 |

Уточнение объемов финансирования мероприятий программы осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом городского поселения город Калач на соответствующий год.

**8. Ожидаемые показатели реализации Программы**

**Программа носит социальный характер**.

Реализация запланированных мероприятий 2012 г.-2013 г позволит благоустроить и озеленить парки, скверы, общественно-значимые места города.

**Экономическая эффективность Программы выражена**:

-в стимулировании развития инфраструктуры.

**Социальная эффективность Программы выражена:**

-в создании более комфортных условий отдыха граждан;

-в улучшении внешнего облика городского поселения город Калач;

- в оздоровлении экологической ситуации в городе.

Кроме того, к одному из основных результатов реализации мероприятий Программы можно отнести формирование позитивного имиджа городского поселения.